
ДОГОВОР ПОДРЯДА №     
г. Тюмень     							                                         2026 г. 

[bookmark: ПолнНаимЗак][bookmark: вЛицеЗак]	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ЭНКО, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Яркова Сергея Ивановича, действующего на основании доверенности, и
[bookmark: вЛицеПодр]	______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик»,  , и
[bookmark: ВЛицеЗак3]Общество с ограниченной ответственностью «Технический заказчик ЭНКО», именуемое в дальнейшем «Технический заказчик», являющейся членом Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области», регистрационный номер записи: 1308,в лице Яркова Сергея Ивановича, действующего на основании доверенности, с третьей Стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
	
1. Предмет договора
[bookmark: ПереченьРабот]1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется собственными и/или привлеченными силами и средствами выполнить следующие работы: Прокладка временного трубопровода на объекте строительства: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, (далее – Объект), в объеме и количестве согласно Сметного расчета №1 (Приложение №1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. В Приложении №1 к настоящему Договору указываются объемы, перечень и стоимость работ. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью Договора.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
[bookmark: Доп_ad69989f_7]2.1. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему Договору, определяется на основании Сметного расчета №1, что составляет _______ (________________________________), НДС не облагается.
2.2. Стоимость Работ по настоящему Договору включает в себя все виды работ, предусмотренные условиями настоящего Договора, сметой, компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
2.3. Оплата работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, либо иным не запрещенным законодательством РФ способом в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
2.4. При достижении предельного уровня годового дохода в размере, превышающем допустимый согласно п. 5 ст. 145, ст. 164 НК РФ (в ред. Федерального закона № 176-ФЗ) и утрате права на освобождение от уплаты НДС / утрате права на применение пониженной ставки НДС / изменения уровня применяемой ставки НДС, Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления данного обстоятельства. С месяца, в котором Подрядчик утратил право на освобождение от уплаты НДС в бюджет / применение соответствующей пониженной ставки НДС, выполнение работ облагается НДС по ставке, которая выбрана (применяется) Подрядчиком. Согласованная договором Подряда стоимость остается неизменной, но включает НДС по ставке, применяемой Подрядчиком. С месяца, в котором Подрядчик утратил право на освобождение от уплаты НДС в бюджет, у подрядчика возникает обязанность выставлять счета-фактуры в порядке и сроки, предусмотренные п. 3 ст. 168 НК РФ.

3. Срок действия договора. Срок производства работ
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.
3.2. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору:  
Начало выполнения работ по настоящему Договору – ___________ г. 
Окончание выполнения работ по настоящему Договору – ___________ г. 
3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1. Договора, при условии соблюдения их объема и качества.
3.4. Перед началом выполнения работ Заказчик и Подрядчик обязаны оформить акт-допуск на производство строительно-монтажных работ (Приложение №3 к настоящему Договору).

4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Сдача-приемка Работ по настоящему Договору осуществляется Сторонами после окончания Работ.
4.2. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения формы КС-2, КС-3, принимает выполненный объем работ, подписывает данные документы либо направляет письменный мотивированный отказ от приемки работ и подписания форм КС-2, КС-3. 
В случае отсутствия ответа со стороны Заказчика по истечении, установленного выше срока без уважительных причин, выполненные работы считаются принятыми в соответствии с представленными Подрядчиком документами и подлежат оплате. 
4.3. В случае, если при приемке выполненных работ Заказчиком, обнаружены недостатки, допущенные по вине Подрядчика, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения требования от Заказчика. В данном случае акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) подписанию со стороны Заказчика не подлежат до устранения Подрядчиком замечаний.
5. Права и обязанности сторон.
5.1 Подрядчик обязан:
5.1.1. Выполнить все работы надлежащим образом, своими силами, качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии со строительными нормами и правилами и сдать результат Заказчику.
5.1.2. Незамедлительно предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность ее завершения в срок.
5.1.3. Обеспечивать ведение работ лицами, имеющими соответствующие разрешительные документы. Запрещается привлекать к производству работ по настоящему договору иностранных граждан или лиц без гражданства при отсутствии у этих лиц разрешения на работу.
5.1.4. Своими силами и за свой счет устранять отраженные в Акте сдачи-приемки выполненных работ недостатки, допущенные по вине Подрядчика, в течении 7 (семи) календарных дней с момента подписания Акта.
5.1.5. Подрядчик обязан при выполнении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.
5.1.6. После завершения предусмотренных Договором работ и сдачи их Заказчику в течение двух дней вывести с места производства работ неиспользованные материалы и мусор.
5.1.7. Осуществлять охрану материалов, оборудования, находящихся на месте производства работ, а также сохранность результатов выполненных Работ. Риск случайной гибели или случайного повреждения, материалов и оборудования, находящихся на мете производства работ, до приемки выполненных работ Заказчиком несет Подрядчик.
5.1.8. Нести полную ответственность за качество и безопасность методов производства работ, за соблюдение требований нормативных актов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности, охране окружающей среды при производстве работ, в т.ч. за надлежащее исполнение работ субподрядчиками. Обеспечивать выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдать требования СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», требования «Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» утвержденных Приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 11.12.2020г. №883н, не допускать своих сотрудников и привлеченных лиц на место производства работ без строительных касок, спецодежды,  спецобвуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты,  соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Передать Подрядчику по акту на период выполнения работ место производства работ, пригодное для надлежащего исполнения договора (Акт приема-передачи места производства работ – Приложение №2).
5.2.2. Принять результаты выполненных работ и оплатить их.
5.2.3. Заказчик вправе обеспечить контроль и надзор за ходом и качеством работ и учет всех выявленных нарушений.
6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение установленного по Договору срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 % от стоимости договора за каждый день просрочки.
6.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,5 % от общей суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.3. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или Устранения нарушений.
6.5. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за допущенные им нарушения норм и правил производства работ на объекте, за нарушение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны зеленых насаждений и земли, за нарушение культуры производства и надлежащего санитарного состояния места производства работ и объекта в соответствии с таблицей штрафов за нарушение требований техники безопасности. (Приложение № 4 к настоящему Договору). 
6.6. За задержку устранения недостатков и (или) дефектов против сроков, предусмотренных Договором (а в случае уклонения/отказа Подрядчика – срока, установленного односторонним актом Заказчика), Подрядчик уплачивает Заказчику по его письменному требованию штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 коп. за первый день просрочки, пени 0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых процента) от стоимости расходов, необходимых для устранения таких недостатков (дефектов) за каждый последующий день просрочки. При несвоевременном устранении недостатков (дефектов) Подрядчиком, Заказчик вправе устранить дефекты в соответствии с условиями Договора, взыскать с Подрядчика расходы, связанные с устранением недостатков (дефектов) и штраф (сверх убытков) в размере 5% от стоимости работ по устранению недостатков (дефектов).
6.7.  Все суммы штрафных санкций (штрафов и пени) в соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик вправе удержать в счет оплаты стоимости выполненных работ.
7. Форс-мажор
	7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение условий настоящего Договора.
	7.2. Сторона, которая не исполняет свое обязательство в силу форс-мажорных обстоятельств обязана направить другой Стороне извещение о возникновении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
	7.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия. 
	7.4. Свидетельство, выданное компетентными органами, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 
	7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора путем направления уведомления другой Стороне.

8.  Участие технического заказчика
8.1. Стороны договорились, возложить функции строительного контроля (технического надзора) на Технического заказчика.
8.2. В этих целях Технический заказчик выполняет следующие действия (осуществляет деятельность):
- осуществляет контроль и технический надзор за строительством, соответствием объема, стоимости и качества работ проектам, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ; 
- участвует совместно с представителем авторского надзора, в осмотре выполненных работ и вносит свои рекомендации и предложения;
- контролирует соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных к сдаче работ;
- осуществляет контроль качества выполнения работ с применением электронных контрольно-измерительных приборов на соответствие проектной документации, утвержденной Заказчиком, требованиям СНиП на производство и приемку работ;
- осуществляет контроль соответствия применяемых Подрядчиком строительных материалов согласно утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации;
- осуществляет контроль своевременного устранения всех недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ;
- осуществляет контроль исполнения предписаний по результатам авторского надзора;
- осуществляет проверку соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемых строительных материалов;
- принимает участие в приемке выполненных работ на соответствие ГОСТ и СНиП; 
- утверждает перечень лиц, которые от имени Технического заказчика уполномочены осуществлять строительный контроль и технический надзор за проведением строительно-монтажных работ и проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы, дает предписания о прекращении или временной приостановке работ;
- согласовывает с Подрядчиком перечень используемых при выполнении работ материалов, а также в случае привлечения третьих лиц (субподрядчиков) проводит согласование и проверку соответствия требованиям законодательства Российской Федерации привлекаемых третьих лиц для выполнения отдельных видов работ и монтажа оборудования. Проверяет наличие необходимых допусков, разрешений, сертификатов у исполнителей работ и поставщиков материалов;
- устанавливает порядок ведения исполнительной и производственной документации, не предусмотренной непосредственно нормативными документами, и сообщает об этом Подрядчику;
- осуществляет контроль за обеспечением требуемого уровня качества проектных решений в процессе реализации проекта, а также контроль за передачей, хранением Подрядчиком рабочей документации;
- дает указания Подрядчику о конкретном составе приемо-сдаточной исполнительной документации, необходимой для приемки Объекта в эксплуатацию;
- по согласованию с Заказчиком принимает решение о временном прекращении строительства и консервации Объекта, согласовывает смету на выполнение работ по консервации и контролировать их качественное выполнение;
- при обнаружении отступления от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, выдает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов и предъявляет виновной стороне предусмотренные санкции. В день выдачи предписания о приостановлении работ уведомляет об этом Заказчика; 
- организовывает совместно с Заказчиком по итогам выполнения Подрядчиком всего объема работ приемку и ввод в эксплуатацию Объекта;
- после приемки Объекта в эксплуатацию передает Заказчику Объект и необходимую документацию, включая гарантийные обязательства, а также весь объем технической информации;
-  контролирует выполнение Графика производства работ;
- выполняет в полном объеме все иные предусмотренные действующим законодательством, Договором и приложениями к нему обязательства.
8.3. Подрядчик обязан исполнять все распоряжения Технического заказчика, касающиеся контролируемой деятельности в ходе выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. При необходимости применения такой меры воздействия к Подрядчику как приостановление выполнения отдельных видов работ при выявлении недопустимых отклонений от проекта, требований СНиП и действующих нормативов в РФ составляется соответствующий акт. Подрядчик в этом случае обязан принять все меры к недопущению аварийной ситуации и в кратчайшие сроки за свой счет устранить замечания. Решение по приостановке работ и их продолжение оформляется письменно в общем журнале работ. Работы могут быть возобновлены только после получения разрешения, выданного Техническим заказчиком.
8.4. Представитель Технического заказчика имеет право беспрепятственного доступа на места проведения работ в любое время в течение всего периода их проведения, а также в места хранения материалов, используемых для выполнения работ.
8.5. Подрядчик обязан предоставлять доступ представителям службы Технического заказчика к информации, касающейся контролируемой деятельности (нормативным документам, отчетности, актам выполненных работ, журналам работ и пр.). Технический заказчик вправе расписываться и вносить соответствующие замечания в журналы работы.
8.6. Подрядчик обязан представлять Техническому заказчику все оформляемые в процессе исполнения настоящего Договора документы и уведомления в виде письменного сообщения.
8.7. Подрядчик обязан извещать Заказчика и Технического заказчика о завершении Работ.

9. Гарантии
9.1. Подрядчик несет ответственность за правильное выполнение Работ согласно условиям настоящего Договора.
9.2. Подрядчик гарантирует:
· надлежащее качество используемых материалов, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
· качество всех выполняемых Работ в соответствии с СНиПами, ГОСТами, техническими условиями и условиями настоящего Договора;
· соблюдение сроков выполнения Работ по настоящему Договору;
· качество всех произведенных Работ и используемых в ходе проведения работ материалов, конструкций.
9.3. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и составляет 5 (Пять) лет. Если в течение Гарантийного периода, выявится, что работы, будут иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ, то Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и средствами в течение 3 (Трех) календарных дней с момента получения требования от Заказчика, включая ремонт или замену дефектных материалов, конструкций либо их частей, а также выполнение отдельных видов Работ.
9.4. В случае, если Подрядчик в согласованный с Заказчиком срок не устранит выявленные дефекты и недостатки в Работе, то Заказчик вправе, без ущемления своих прав по гарантии, устранить дефекты и недостатки в Работе за счет Подрядчика путем привлечения третьих лиц для самостоятельного устранения недостатков (дефектов) с последующим выставлением счета за такие работы Подрядчику.

10.Порядок разрешения споров
	10.1. До судебного претензионного порядка рассмотрения споров обязателен. Срок рассмотрения претензии 14 (четырнадцать) календарных дней с момента получения.
10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тюменской области.
11. Срок действия договора
11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действуют до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в любое время по соглашению сторон.

12.Прочие условия
	12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
	12.2. Каждая из Сторон обязуется уведомить другую Сторону Договора о смене/изменении банковских реквизитов, места расположения, почтового адреса, руководителя, уполномоченного представителя в течение двух рабочих дней с даты изменения.
	12.3. Переписка между Сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Переписка и любые документы по настоящему Договору составляются на русском языке. Сообщения направляются по адресам, указанным в Договоре.
	12.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
	12.5. Условия, не оговоренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.

Приложение №1 – Сметный расчет №1.
Приложение №2 – Акт приема-передачи места производства работ.
Приложение №3 – Акт-допуск на производства строительно-монтажных работ.

	Подрядчик: 


[bookmark: ДолжПодр] 







____________________/_____________/
	Заказчик:  
[bookmark: СокрНаимЗак]ООО ИДК ЭНКО
[bookmark: РеквЗак]ИНН 7202247691, КПП 720301001
ОГРН 1137232029890
Юр. адрес: 625003, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г Тюмень, ул Перекопская, д. 19, этаж 5
Р/с 40702810867100044217
в ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ№8647 ПАО СБЕРБАНК
БИК 047102651
к/с 30101810800000000651

[bookmark: ДолжЗак] 

[bookmark: ФИОЗак]_____________________ /С.И. Ярков/



Согласовано: 
ООО «Технический заказчик ЭНКО»


[bookmark: ТехЗакИмя]____________________/С.И. Ярков/



Приложение № 2
к договору подряда №________ от 2026г.

АКТ
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

г. Тюмень						                                                                2026 г.

[bookmark: ПолнНаимЗак2][bookmark: вЛицеЗак2]Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ЭНКО, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Яркова Сергея Ивановича, действующего на основании доверенности, и
[bookmark: вЛицеПодр2]	_______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик»,  , с другой стороны, и
[bookmark: ВЛицеЗак4]Общество с ограниченной ответственностью «Технический заказчик ЭНКО», именуемое в дальнейшем «Технический заказчик», являющейся членом Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области», регистрационный номер записи: 1308, в лице Яркова Сергея Ивановича, действующего на основании доверенности, с третьей Стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий акт о нижеследующем:

[bookmark: РегистрационныйНоме4][bookmark: ДатаРегистрации4]1. Заказчик передал, а Подрядчик принял место производства работ на объекте строительства: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ для выполнения работ по Договору подряда № 16121-ИДК25 от 16.12.2025г.

2. Подрядчик удовлетворен состоянием места производства работ и подтверждает, что каких-либо препятствий для исполнения им условий Договора подряда не имеется. Место производства работ находится в состоянии, обеспечивающем своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок.

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному – для каждой из Сторон.

4. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора подряда.



	Подрядчик: 












[bookmark: ДолжПодр2] 

____________________/_____________/
	Заказчик:  
[bookmark: СокрНаимЗак2]ООО ИДК ЭНКО
[bookmark: РеквЗак2]ИНН 7202247691, КПП 720301001
ОГРН 1137232029890
Юр. адрес: 625003, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г Тюмень, ул Перекопская, д. 19, этаж 5
Р/с 40702810867100044217
в ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ№8647 ПАО СБЕРБАНК
БИК 047102651
к/с 30101810800000000651


[bookmark: ДолжЗак2] 

[bookmark: ФИОЗак2]_____________________ /С.И. Ярков/




Согласовано: 
ООО «Технический заказчик ЭНКО»


[bookmark: ТехЗакИмя1]____________________/С.И. Ярков 







Приложение № 3
к договору подряда №  от 2026г.

Акт-допуск
на производства строительно-монтажных работ
Гор. _____Тюмень____________                                                                                                         		2026 г. 
________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование организации (действующего предприятия или строящегося объекта)

[bookmark: СокрНаимЗак3][bookmark: ФИОЗак3]Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации (Заказчика)_ ООО ИДК ЭНКО С.И. Ярков_
                                                           (Ф.И.О., должность)
[bookmark: ДолжПодр3]представитель подрядчика (субподрядчика) __ _______________________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О., должность)
составили настоящий акт о нижеследующем.
[bookmark: КоординатыГП]     Организация (Заказчик) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами Площадка х=339673,71/у=1475221,48;х=339548,05/у=1475179,56;х=339660,40/у=1475022,56;х=339638,27/у=1475013,46;  А-Б/1-3 х=339705,39/у=1475082,73;х=339680,83/у=1475086,12;х=339676,43/у=1475064,15; х=339700,71/у=1475059,29; Площадка х=339673,71/у=1475221,48;х=339548,05/у=1475179,56;х=339660,40/у=1475022,56;х=339638,27/у=1475013,46;х=339708,93/у=1475025,72; х=339721,39/у=1475087,52 Е-Ж/4-11 х=339676,14/у=1475168,95;х=339661,60/у=1475164,04;х=339679,63/у=1475110,76; х=339694,17/у=1475115,68 ; Площадка х=339673,71/у=1475221,48;х=339548,05/у=1475179,56;х=339660,40/у=1475022,56;х=339638,27/у=1475013,46;  А-В/1-4х=339660,98/у=1475213,56;х=339598,03/у=1475192,27;х=339602,98/у=1475177,63; х=339668,83/у=1475190,35_______________
(наименование осей, отметок и номер чертежа)
[bookmark: ПереченьРабот2]для производства на нем: Прокладка временного трубопровода под   руководством   технического персонала - представителя Заказчика на следующий срок:
начало 2026 г.                     окончание 2026 г.       
До   начала   работ   необходимо   выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	 Пройти инструктажи по безопасному производству работ, с учетом местных особенностей, имеющихся на выделенном участке, опасных факторов.

	До начала производства работ
	Персонал 
Заказчика
Персонал 
Подрядчика

	2
	Проводить работы только на выделенных территориях и площадях.
	Постоянно
	Персонал 
Подрядчика

	3
	 Определить место входа (выхода) и въезда (выезда) – в рабочую зону.

	По мере                 необходимости
	Персонал 
Заказчика

	4
	Разработать ТК и др.
Ознакомить всех работников с  ТК; инструкциями по охране труда по профессиям и видам работ под роспись.
	Перед выполнением работ
	Персонал 
Подрядчика

	5
	Производить работы в местах действия опасных и вредных производственных факторов (огневые, работы на высоте) по наряд-допускам. 
	Постоянно при выполнении работ
	Персонал 
Подрядчика

	6
	Привлекать для выполнения работ на Объекте квалифицированный и аттестованный персонал, в том числе по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности.
	Постоянно
	Персонал 
Подрядчика

	7
	Проводить первичный и повторные допуска до работы. 
	Постоянно при выполнении работ
	Персонал 
Подрядчика

	8
	Обеспечить своих рабочих средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью.
При производстве работ на высоте обеспечить работников страховочными, удерживающими, эвакуационными и спасательными системами.
	Постоянно
	Персонал 
Подрядчика

	9
	Соблюдать все меры безопасности и требования охраны труда при использовании в работе инструментов, инвентаря, электрооборудования, электроприборов.
	Постоянно
	Персонал 
Подрядчика

	10
	Установить защитные, сигнальные ограждения рабочих мест, открытых стеновых и монтажных проемов в местах постоянно действующих опасных производственных факторов, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
	Постоянно
	Персонал 
Подрядчика

	11
	Для подключения электроинструмента, электрических приборов и электрооборудования к электросети Объекта «Подрядчик» обязан назначить ответственного из числа электротехнического персонала. Подключение производить по согласованию с ответственным электротехническим персоналом «Заказчика».
	До начала производства работ
	Персонал 
Заказчика
Персонал 
Подрядчика

	12
	При выполнении на одной площадке, объекте (здании) совмещенных работ выше других подрядных организаций в одной или нескольких вертикальных осях завести Журнал совмещенных работ для обеспечения безопасных условий труда и своевременно предоставлять информацию о таких работах Заказчику
	Постоянно
	Персонал 
Подрядчика

	13
	Соблюдать иные требования безопасности, предусмотренные действующим законодательством.
	Постоянно
	Персонал 
Подрядчика



[bookmark: ФИОЗак4]Представитель организации (Заказчика) ____________________________________С.И. Ярков________
                                                                                           (подпись)
Представитель подрядчика (субподрядчика) _______________________________________ __________
                                                                                           (подпись)
[bookmark: ТехЗакИмя2]Представитель Технического заказчика  ____________________________________С.И. Ярков_________
                                                                                           (подпись)

Приложение №4
к Договору подряда №_______ от 2026 г.
Таблица штрафов за нарушение требований техники безопасности
	1 группа (штраф 5000 рублей)
	Документация по ОТ; Пром.Б; Пож.Б; ЭБ; ППР; ППРк; ТК;
наряд-допуск; журналы; СОУТ; медосмотры; протоколы и удостоверения с актуальными датами;
инструкции; приказы; таблички; знаки и т.д..
Отсутствие лица, ответственного за СМР на строительной площадке (особенно при выполнении работ
повышенной опасности).
Отсутствие представителя подрядчика на еженедельных планерках (совещаниях), проводимых
руководителем проекта заказчика.
Утеря Пропуска (за каждый Пропуск).

	2 группа (штраф 10 000 рублей)
	Производство работ, организация рабочих мест и условия труда:
Освещение рабочих мест; электроинструменты, эл. щитки, эл. сети (провод, кабель); баллоны под
давлением (хранение, транспортировка, использование).
Погрузо-разгрузочные работы; размещение, хранение, строительных конструкций и материалов; СГП и
тара, выносные площадки; пожарные щиты, огнетушители; слив бетонной смеси после промывки на
территории строительной площадки и прилегающей территории.
СИЗ (защитные каски, очки, маски, респираторы, страховочная пятиточечная система от падения с
высоты); спецодежда, спецобувь в соответствии с сезоном.
Содержание вагон-городков, бытовых помещений; аптечки; мусор; биотуалеты.
Передача Подрядчиком Пропуска лицам, не включенным в список Персонала Подрядчика и /или использование пропуска лицом, включенным список персонала Подрядчика, но не имеющим при себе Пропуска (за каждый выявленный случай).
Невозврат пропуска (за каждый невозвращенный пропуск_)

	3 группа (штраф 50 000,00 рублей)
	Обеспечение безопасности жизни и здоровья при работе на высоте:
Сигнальные и защитные ограждения, защитные козырьки, защитные улавливающие сетки.
Нарушения в работе механизмов башенных кранов, автокранов, фасадных подъёмников (люлек), лебедок,
АГП, бетонораспределительных стрел.
Неправильное устройство лесов, подмостей, лестниц.

	4 группа (штраф 10 000 рублей)
	Отсутствие защитных касок; отсутствие СИЗ от падения с высоты (страховочная пятиточечная система)
при выполнении работ на границе перепада по высоте 1.8 м. и расстоянии менее 2 м. от перепада по
высоте; использование обуви с открытым верхом вместо спецобуви; разведение открытого огня на
территории стройплощадки и вагон-городка; совокупность отходов жизнедеятельности и непереваренных
остатков пищи человека, обнаруженных в строящихся зданиях; сбрасывание мусора из окон строящихся
зданий; курение в неположенных местах; перемещение конструкций, оборудования, материалов,
приспособлений грузоподъемными механизмами с нарушением требований охраны труда и
промышленной безопасности
Пропускной режим.

	5 группа (штраф 50 000,00 рублей)
	Падение конструкций, оборудования, материалов, приспособлений и т.д. с высоты при погрузо-разгрузочных работах подъёмными сооружениями или грузоподъёмными механизмами; перемещение, поднимание, опускание людей не предназначенными для этих целей подъёмными сооружениями и грузоподъёмными механизмами.

	6 группа (штраф 100 000,00 рублей
	Нахождение на строительной площадке в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения.
Нарушения в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, повлёкшие к возникновению аварии, взрыва, пожара.

	7 группа (штраф 500 000,00 рублей)
	Любые нарушения в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, повлекшие смерть или травму человека.



Убытки (ущерб), возникшие в связи с нарушениями, указанными в Таблице, возмещаются сверх суммы штрафа.
Порядок привлечения к ответственности:
Нарушения 1-ой группы: Выдача первичного предписания об устранении выявленных нарушений – проверка устранения выявленных замечаний – в случае не устранения – привлечение к ответственности.
Нарушения 2-ой и 3-ей группы: Выдача первичного предписания об устранении выявленных нарушений – проверка устранения выявленных замечаний – в случае не устранения – выдача повторного предписания – в случае повторного не устранения – привлечение к ответственности.
Нарушения 4-ой, 5-ой, 6-й и 7-ой группы: Привлечение к ответственности непосредственно по факту выявления допущенного нарушения.

Факт нахождения лиц в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении фиксируется Заказчиком с привлечением назначенного ответственного лица Подрядчика. В случае уклонения ответственного лица Подрядчика от фиксации вышеуказанного факта, в соответствующем документе, фиксирующем факт нахождения лиц в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении, расписывается любое лицо, законно находящееся на месте производства работ и (или) Объекте. При этом факт алкогольного или иного опьянения считается подтвержденным и документ, фиксирующий отказ лица, является самостоятельным документов основанием для применения штрафных санкций.

_________________ Подрядчик             	__________________Заказчик            __________________Технический заказчик
